Отчет

о ходе финансирования и реализации

долгосрочных муниципальных  программ за 2014 год

по муниципальному образованию Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финан-сирова-ния на весь период реали-зации прог-раммы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выпол-нение прог-раммы за весь период, в % (гр.6/ гр..2) х 100% | Выпол-нение прог-раммы за истекший период текущего года, в % (гр.5/ гр..3)х 100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: -федеральному бюджету -областному бюджету -местному бюджету -внебюджетным источникам | *оценка показателей эффективности реализации программы: Плановые значения в соответствии с программой/ достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На нача-ло теку-щего года | За отчет-ный период теку-щего года (нарас-тающим итогом) | За весь период реали-зации прог-раммы (гр.4+ гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Пожарная безопасность муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 813,9 | 205,0 | 358,5 | 204,8 | 563,3 | 69,2% | 99,9% |  | 205,0/204,8 |
| Всего: | 813,9 | 205,0 | 358,5 | 204,8 | 563,3 | 69,2% | 99,9% |  | 205,0/204,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 813,9 | 205,0 | 358,5 | 204,8 | 563,3 | 69,2% | 99,9% | 1) 29042,35- обслуживание пирса в зимний период; 2) 13800,00- ООО «Тепло»- техническое обслуживание пожарной сигнализации; 3) 35002,00- ООО «Руслан» - приобретены костюмы зимние для пожарных в отделение п.Стёпанцево; 4) 5760,00- ИП «Кавинов Л.В.» - за изготовление баннера «Схемы дорог МО»; 5) 17500,00- ООО «Тепло» - за огнетушители ранцевые лесные в кол-ве 5 шт; 6) 33208,25- противопожарная опашка населённых пунктов; 7) 1800,00 – ГСМ и леску для обслуживания триммера; 8) 66865,52- обкашивание травы у бесхозяйных строений ; 9) 1845,00- ООО «Артограф-Плюс» - за картридж для оформления плакатов. | 205,0/204,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Стёпанцевское в летний период 2012-2015 годов» | 98,4 | 36,6 | 4,1 | 36,6 | 40,7 | 41,4% | 100% |  | 36,6/36,6 |
| Всего: | 98,4 | 36,6 | 4,1 | 36,6 | 40,7 | 41,4% | 100% |  | 36,6/36,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 98,4 | 36,6 | 4,1 | 36,6 | 40,7 | 41,4% | 100% | 1)2200,00-за канцтовары для изготовления листовок при оформлении стенда; 2) 13562,92- за лабораторное исследование пробы воды водоёма ручья Безымянный для купания; 3) 2400,00 ИП «Кавинов Л.В.» - за изготовление таблички «Купаться запрещено»; 4) 4380,00- ИП «Бобрынин А.В.»- за оборудование для спасательного поста на водном объекте, определенного для массового отдыха людей в период летнего купального сезона 2014 года; 5) 14000,00- Владимирская региональная общественная организация « Спасатель» - услуги в проведении водолазного обследования и очистки дна водного объекта и обучении матросов – спасателей. | 36,6/36,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 124,0 | 31,0 | 62,0 | 30,9 | 92,9 | 74,9% | 99,7% |  | 31,0 / 30,9 |
| Всего: | 124,0 | 31,0 | 62,0 | 30,9 | 92,9 | 74,9% | 99,7% |  | 31,0 / 30,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 124,0 | 31,0 | 62,0 | 30,9 | 92,9 | 74,9% | 99,7% | 30853,75- обустройство территории в т.ч. -общественные работы – 18198,94 - временные работы - 12654,81 | 31,0 / 30,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства муниципального образования Стёпанцевское в 2012 -2014 годах» | 1561,3 | 416,5 | 1144,4 | 416,4 | 1560,8 | 100% | 100% |  | 416,5/416,4 |
| Всего: | 1561,3 | 416,5 | 1144,4 | 416,4 | 1560,8 | 100% | 100% |  | 416,5/416,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1561,3 | 416,5 | 1144,4 | 416,4 | 1560,8 | 100% | 100% | 1) 108307,10– уборка и вывоз крупногабаритного мусора с территории МО ; 2) 10000,00 – ИП «Соловьёв Н.В.» -за кадастровые работы по формированию земельного участка под гидротехническим сооружением, расположенным в п. Стёпанцево; 3) 21464,80- ИП «Спрыгина Е.В.» - ликвидация несанкционированной свалки на автодороге Стёпанцево-Никологоры ; 4) 23600,00 -ООО «Стимул» - за ж/б кольца и доставка их для обустройства выгребной ямы д.Эдон ул.Советская д.19 – 3 шт.; п.Стёпанцево , ул. Пролетарская д.7 – 3 шт. 5) 240575,60 – ИП «Дуквин И.В.» -спиливание деревьев; 6) 3685,90- обкашивание травы вдоль обочин дорог; 7) 7373,00 – ИП «Рудковский В.Л.- за счетчик Меркурий для установки учета эл.энергии на артскважине д. Ф-Рамень, Чернево, З-Пруды.; 8) 370,00 – ООО « Имидж» - за бумагу для оформления стенда; 9) 1000,00- мешки для мусора | 416,5/416,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселённых жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 2012-2015 годы» | 977,2 | 506,2 | 467,9 | 505,8 | 973,7 | 99,6% | 99,9% |  | 506,2/505,8 |
| Всего: | 977,2 | 506,2 | 467,9 | 505,8 | 973,7 | 99,6% | 99,9% |  | 506,2/505,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 977,2 | 506,2 | 467,9 | 505,8 | 973,7 | 99,6% | 99,9% | 1) 26059,50- ТСЖ «Стёпанцевское», ЖКХ «Стёпанцевское» - расходы на содержание незаселённых жилых помещений; 2) 81798,17- МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» - за тепловую энергию для отопления незаселённых жилых помещений; 3) 56217,00- ООО «Стёпанцевское ЖКХ»- заделка оконных проёмов в кв.6, д.8, ул.Ленина, п. Стёпанцево- 4500,00; косметический ремонт комнаты № 7, д.14, ул.Ленина, п.Стёпанцево (сироты Некорыстновы) – 41717,00;ремонт потолка п.Стёпанцево, ул. Ленина, д. 7, кв. 11 – 10000,00 4) 21240,00 – БТИ за справки об износе МКЖД 9 шт.; 5) 2500,00- нотариус Субботина Н.Ю.- за совершение нотариальных действий; 6) 228625,15 – Фонд капитального ремонта многокв. домов – уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов; 7) 3319,00 ИП «Цуканова Е.Н.» стройматериалы для ремонта квартиры ул.Ленина, д 7 кв 11 (Кузнецова А.М.); 8) 86023,86- Фонд капит. ремонта многокв домов- за кап. ремонт многокв домов в рамках краткосрочного плана . | 506,2/505,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2015 годы » | 620,9 | 98,5 | 522,3 | 98,4 | 620,7 | 100% | 100% |  | 98,5/98,4 |
| Всего: | 620,9 | 98,5 | 522,3 | 98,4 | 620,7 | 100% | 100% |  | 98,5/98,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 620,9 | 98,5 | 522,3 | 98,4 | 620,7 | 100% | 100% | 1) 26203,00 -ИП «Рудковский В.Л..» - за электроматериалы для ремонта уличного освещения; 2) 62965,35- установка щитов учета электроэнергии и ремонт уличного освещения; 3) 9151,20 – установка учета эл.энергии на артскважине в д. З-Пруды,д. Чернево, д. Ф-Рамень. | 98,5/98,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013-2015 годы» | 4110,5 | 1389,9 | 1341,7 | 1389,4 | 2731,1 | 66,4% | 100% |  | 1389,9/1389,4 |
| Всего: | 4110,5 | 1389,9 | 1341,7 | 1389,4 | 2731,1 | 66,4% | 100% |  | 1389,9/1389,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4110,5 | 1389,9 | 1341,7 | 1389,4 | 2731,1 | 66,4% | 100% | 1) 322958,36–коммунальные услуги за содержание зданий администрации; 2) 365454,10- приобретение ГСМ, запчастей, тонер, стройматериалов; хоз. материалов, канцтоваров; 3) 15476,00– ООО «Санитар» за вывоз ТБО; 4) 1650,00– ремонт системного блока, принтера ; 5) 19739,15- ремонт ступеней парадного входа здания, монтаж потолочного светильника в здании администрации п. Стёпанцево, Буторлино; 6) 132479,00- транспортный, земельный налог и налог на имущество; 7) 72611,00- ООО «Союз- Инжениринг» устройство карнизного свеса на крыше дома п. Стёпанцево, ул. Первомайская д.12; 8) 24858,00 - Вязниковский МТС- аренда транспортных средств; 9) 10000,00 – ИП «Соловьев Н.В.» - за кадастровые работы по составлению плана ул. Первомайская, д.12, помещ. 1,5,8; ул.Ленина, д.14 помещ. 4-5-6; 10)1060,00 – ИП «Кавинов Л.В.» за изготовление фасадной таблички; 11) 19579,61- техосмотр, регистрация,страхование и ремонт автомобиля ; 12) 12366,83- уборка здания администрации; 13) 15550,00- ООО «Имидж» приобретение факса, сканера, принтер струйный ; 14) 6239,90-ОАО «Газпром», ООО «Орион» - за техническое обслуживание дымовентиляц. каналов в здании администрации в д. Буторлино, Эдон и обход трассы газопровода; 15) 5200,02- ООО «Влада-авто»- ремонт автомобиля; 16) 364170,00- « ООО «Влада-авто» -приобретение автомобиля Лада-Калина. | 1389,9/1389,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2015 г.г.» | 6401,3 | 4463,1 | 1179,9 | 4462,9 | 5642,8 | 88,2% | 100% |  | 4463,1/4462,9 |
| Всего: | 6401,3 | 4463,1 | 1179,9 | 4462,9 | 5642,8 | 88,2% | 100% |  | 4463,1/4462,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1063,0 | 0 | 1062,2 | 0 | 1062,2 | 99,9% | 0 |  | 0/0 |
| Местный бюджет | 5338,3 | 4463,1 | 117,7 | 4462,9 | 4580,6 | 85,8% | 100% | 1) 4254896,00- ДСУ № 3 ремонт автодороги по д.Усады -678353,00, п.Стёпанцево по ул. Октябрьская-1054574,00; д. Эдон ул. Заречная- 358417,00 ; п.Стёпанцево, ул. Первомайская – 808000,00, д. Эдон ул. Ленина – 1355552,00. 2) 60852,94- чистка дорог от снега; 3) 2923,30 – грейдирование дороги ул. Почтовая , п. Стёпанцево; 4) 1169,32- транспортные услуги по перевозке песка для ямочного ремонта подъезда к дому № 10 по ул. Ленина п.Стёпанцево; 5) 9439,00 – приобретение трубы асбоцементная и копка траншеи для укладки сточной трубы ч/з дорогу в д. Эдон ул. Ленина д.1 6) 42548,96 – ГУП «ДСУ № 3» - за составление сметной документации на ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов; 7) 91055,00 – ИП «Исаков Ю.Н.» - за технадзор по ремонту автомобильных дорог | 4463,1/4462,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, населённых пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2012 г.г. в муниципальном образовании Стёпанцевское в 2012-2015 годах» | 2431,6 | 0 | 2430,9 | 0 | 2430,9 | 100% | 0% |  | 0/0 |
| Всего: | 2431,6 | 0 | 2430,9 | 0 | 2430,9 | 100% | 0% |  | 0/0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2138,0 | 0 | 2137,3 | 0 | 2137,3 | 100% | 0% |  | 0/0 |
| Местный бюджет | 293,6 | 0 | 293,6 | 0 | 293,6 | 100% | 0% |  | 0/0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода» муниципального образования Стёпанцевское на 2014-2016 годы» | 17,1 | 17,1 | 0 | 17,1 | 17,1 | 100% | 100% |  | 17,1/17,1 |
| Всего: | 17,1 | 17,1 | 0 | 17,1 | 17,1 | 100% | 100% |  | 17,1/17,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17,1 | 17,1 | 0 | 17,1 | 17,1 | 100% | 100% | 1) 800,73-чистка колодца от мусора в д. Китово; 2) 2192,48 – транспортные услуги по доставке насоса в д. Ясные Зори; 3) 2923,30- установка щита учета электроэнергии на артскважине в д.Дружная, ремонт эл..проводки на артскважине в д. Ф-Рамень; 4) 11100,00- ИП «Бобрынин А.В.» - за насос Водолей для артскважины в д. Ф-Рамень | 17,1/17,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы» | 210,7 | 51,2 | 59,3 | 51,1 | 110,4 | 52,4% | 99,8% |  | 51,2/51,1 |
| Всего: | 210,7 | 51,2 | 59,3 | 51,1 | 110,4 | 52,4% | 99,8% |  | 51,2/51,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 210,7 | 51,2 | 59,3 | 51,1 | 110,4 | 52,4% | 99,8% | 1) 10751,00 - ИП «Цуканова Е.Н.»- за стройматериалы для косметического ремонта памятников погибшим в ВОВ; 2) 28025,55 – ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ; 3) 12277,86- обустройство (обкашивание травы) у памятников погибшим в ВОВ | 51,2/51,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Степанцевское на 2012-2017 годы» | 268,4 | 38,9 | 229,5 | 38,8 | 268,3 | 100% | 99,7% |  | 38,9/38,8 |
| Всего: | 268,4 | 38,9 | 229,5 | 38,8 | 268,3 | 100% | 99,7% |  | 38,9/38,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 268,4 | 38,9 | 229,5 | 38,8 | 268,3 | 100% | 99,7% | 1) 38818,88- ликвидация несанкционированной свалки на трассе Стёпанцево -Эдон | 38,9/38,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2013-2015 годы | 182,8 | 5,0 | 51,4 | 5,0 | 56,4 | 30,9% | 100% |  | 5,0/5,0 |
| Всего: | 182,8 | 5,0 | 51,4 | 5,0 | 56,4 | 30,9% | 100% |  | 5,0/5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 182,8 | 5,0 | 51,4 | 5,0 | 56,4 | 30,9% | 100% | 1) 5000,00- ИП «СоловьевН.В.» - оказание услуг за кадастровые работы по составлению технического плана зданий п. Стёпанцево, ул. Первомайская д.1 б | 5,0/5,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Стёпанцевское на 2013-2015 годы | 28,0 | 4,4 | 8,5 | 4,4 | 12,9 | 46,1% | 100% |  | 4,4/4,4 |
| Всего: | 28,0 | 4,4 | 8,5 | 4,4 | 12,9 | 46,1% | 100% |  | 4,4/4,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28,0 | 4,4 | 8,5 | 4,4 | 12,9 | 46,1% | 100% | 4384,95 – дооборудование поручней к зданиям жилых помещений д. Эдон | 4,4/4,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение территории муниципального образования Стёпанцевское документами градостроительного зонирования на 2013-2015 годы | 415,8 | 0 | 415,8 | 0 | 415,8 | 100% | 100% |  | 0/0 |
| Всего: | 415,8 | 0 | 415,8 | 0 | 415,8 | 100% | 100% |  | 0/0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 343,2 | 0 | 343,2 | 0 | 343,2 | 100% | 100% |  | 0/0 |
| Местный бюджет | 72,6 | 0 | 72,6 | 0 | 72,6 | 100% | 100% |  | 0/0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период 2013-2016 годы | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 100% | 100% |  | 14,2/14,2 |
| Всего: | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 100% | 100% |  | 14,2/14,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 100% | 100% |  | 14,2/14,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                                                                     О.Ю.Рябинина