Отчет

о реализации на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района государственных и муниципальных (ведомственных) программ  с указанием плановых  и фактических объемов финансирования в разрезе мероприятий и источников финансирования в 2015 году.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финан-сирова-ния на весь период реали-зации прог-раммы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выпол-нение прог-раммы за весь период, в % (гр.6/ гр..2) х 100% | Выпол-нение прог-раммы за истекший период текущего года, в % (гр.5/ гр..3)х 100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: -федеральному бюджету -областному бюджету -местному бюджету -внебюджетным источникам | *оценка показателей эффективности реализации программы: Плановые значения в соответствии с программой/ достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На нача-ло теку-щего года | За отчет-ный период теку-щего года (нарас-тающим итогом) | За весь период реали-зации прог-раммы (гр.4+ гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП «Пожарная безопасность муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 773,5 | 209,6 | 563,3 | 209,4 | 772,7 | 99,9% | 99,9% |  | 209,6/209,4 |
| Всего: | 773,5 | 209,6 | 563,3 | 209,4 | 772,7 | 99,9% | 99,9% |  | 209,6/209,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 773,5 | 209,6 | 563,3 | 209,4 | 772,7 | 99,9% | 99,9% | 1) обустройство незамерзающей проруби -23,8 2)монтаж, техническое обслуживание пожарной сигнализации и электропроводки в зданиях – 41,5; 3) канцтовары для оформления 3-х стендов – 4,4; 4) расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 45,8; 5) скашивание сухой травы у бесхозяйных помещений – 35,8; 6)приобретение и обслуживание триммеров – 16,3; 7) приобретение зап.частей к пожарному оборудованию – 6,1; 8) противопожарная опашка населенных пунктов– 31,3; 9) устройство подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоёмам – 4,4 | 209,6/209,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Стёпанцевское в летний период 2012-2015 г. « | 66,2 | 25,3 | 40,7 | 25,2 | 65,9 | 99,5% | 99,6% |  | 25,3/25,2 |
| Всего: | 66,2 | 25,3 | 40,7 | 25,2 | 65,9 | 99,5% | 99,6% |  | 25,3/25,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 66,2 | 25,3 | 40,7 | 25,2 | 65,9 | 99,5% | 99,6% | 1) изготовление информационного стенда – 2,6; 2) Обустройство купального места – 7,6; 3) обследование и очистка дна водного объекта – 15,0 | 25,3/25,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 125,8 | 32,8 | 92,9 | 32,8 | 125,7 | 99,9% | 100% |  | 32,8/32,8 |
| Всего: | 125,8 | 32,8 | 92,9 | 32,8 | 125,7 | 99,9% | 100% |  | 32,8/32,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 125,8 | 32,8 | 92,9 | 32,8 | 125,7 | 99,9% | 100% | 1)общественные работы -21,3; 2)временные работы – 11,5 | 32,8/32,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2015-2017 годы» | 6566,5 | 2295,5 | 0 | 2295,2 | 2295,2 | 35% | 100% |  | 2295,5/2295,2 |
| Всего: | 6566,5 | 2295,5 | 0 | 2295,2 | 2295,2 | 35% | 100% |  | 2295,5/2295,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6566,5 | 2295,5 | 0 | 2295,2 | 2295,2 | 35% | 100% | 1.Уличное освещение 1740,8 в т.ч. 1.1 уличное освещение- 1740,8; 2.Озеленение 7,9 в т.ч. 2.1 обрезка и формирование кроны кустов -7,9 3. Организация и содержание мест захоронений 6,9 в т.ч. 3.1 вывоз крупногабаритного мусора – 6,9 4. Прочие мероприятия по благоустройству 539,6 в т.ч. 4.1 уборка и вывоз крупногабаритного мусора – 174,9; 4.2 обустройство на площади у памятника погибшим воинам в ВОВ – 13,0; 4.3 ритуальные услуги – 3,3; 4.4 изготовление венков - 3,1; 4.5 спиливание деревьев – 240,2; 4.6 косметический ремонт памятника В.И.Ленина - 3,9; 4.7 приобретение баннеров и изготовление стенда «Бессмертный полк» - 8,7; 4.8 приобретение контейнеров для ТБО – 36,0 4.9 обустройство мостов – 10,7; 4.10 ликвидация несанкционированной свалки – 44,0; 4.11 обустройство колодца в д.Худяково – 1,8 | 2295,5/2295,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселённых жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 2012-2015 годы» | 1511,9 | 534,7 | 973,7 | 534,3 | 1508,0 | 99,7% | 99,9% |  | 534,7/534,3 |
| Всего: | 1511,9 | 534,7 | 973,7 | 534,3 | 1508,0 | 99,7% | 99,9% |  | 534,7/534,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1511,9 | 534,7 | 973,7 | 534,3 | 1508,0 | 99,7% | 99,9% | 1) за содержание и тепловую энергию незаселенных жилых помещений – 124,3; 2)уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 316,5; 3) текущий ремонт квартир - 93,5 | 534,7/534,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013-2015 годы» | 4585,7 | 1415,2 | 2731,1 | 1415,0 | 4146,1 | 96,7% | 100% |  | 1415,2/1415,0 |
| Всего: | 4585,7 | 1415,2 | 2731,1 | 1415,0 | 4146,1 | 96,7% | 100% |  | 1415,2/1415,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4585,7 | 1415,2 | 2731,1 | 1415,0 | 4146,1 | 96,7% | 100% | 1) налог на имущество – 9,4; 2) земельный налог – 78,0; 3) транспортный налог – 6,8; 4) налог на прибыль – 0,9; 5)коммунальные услуги и содержание зданий администраций – 456,4; 6) за ГСМ, зап/части и техническое обслуживание автомобилей – 363,9; 7) канцелярские и хозяйственные материалы – 15,4; 8)косметический ремонт и монтаж электроснабжения нежилого здания п. Стёпанцево , ул. Первомайская, д.12 – 73,6; 9) з/части для компьютерной техники – 43,6; 10) кадастровые работы по составлению технического плана помещения № 7 д.Буторлино, пер.Фабричный, д. 9а – 2,5; 11) ремонт навеса у центрального входа администрации п.Стёпанцево – 76,9; 12)косметический ремонт помещений в административном здании п.Степанцево – 121,6; 13)установка пластиковых окон ПВХ – 166,0 | 1415,2/1415,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Дорожное хозяйство и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2015 г.г.» | 6401,3 | 757,4 | 5642,8 | 757,3 | 6400,1 | 100% | 100% |  | 757,4/757,3 |
| Всего: | 6401,3 | 757,4 | 5642,8 | 757,3 | 6400,1 | 100% | 100% |  | 757,4/757,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1063,0 | 0 | 1062,2 | 0 | 1062,2 | 99,9% | 0 |  | 0/0 |
| Местный бюджет | 5338,3 | 757,4 | 4580,6 | 757,3 | 5337,9 | 100% | 100% | 1) чистка дорог от снега -227,0; 2) текущий ремонт(планировка) автодорог муниципального образования -389,0; 3) очистка водопропускной трубы от мусора – 18,2; 4) ремонт уличного освещения на опорах вдоль автомобильных дорог – 123,1 | 757,4/757,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы» | 176,6 | 65,9 | 110,4 | 65,8 | 176,2 | 99,8% | 99,8% |  | 65,9/65,8 |
| Всего: | 176,6 | 65,9 | 110,4 | 65,8 | 176,2 | 99,8% | 99,8% |  | 65,9/65,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 176,6 | 65,9 | 110,4 | 65,8 | 176,2 | 99,8% | 99,8% | 1) обустройство территории и косметический ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ – 65,8 (Степанцево -41,9,Буторлино 23,9) | 65,9/65,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Проведение инвентаризации бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2013-2015 годы» | 72,8 | 10,0 | 56,4 | 10,0 | 66,4 | 91,2% | 100% |  | 10,0/10,0 |
| Всего: | 72,8 | 10,0 | 56,4 | 10,0 | 66,4 | 91,2% | 100% |  | 10,0/10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 72,8 | 10,0 | 56,4 | 10,0 | 66,4 | 91,2% | 100% | 1) кадастровые работы по формированию земельного участка под сооружением на ручье Безымянный – 10,0 | 10,0/10,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Стёпанцевское на 2013-2015 годы» | 18,7 | 5,7 | 12,9 | 5,7 | 18,6 | 99,5% | 100% |  | 5,7/5,7 |
| Всего: | 18,7 | 5,7 | 12,9 | 5,7 | 18,6 | 99,5% | 100% |  | 5,7/5,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18,7 | 5,7 | 12,9 | 5,7 | 18,6 | 99,5% | 100% | 1) изготовление поручня в административном здании – 5,7 | 5,7/5,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                                                                     О.Ю.Рябинина